**Tvorba informačných systémov**

**projekt: Flashcards**

|  |  |
| --- | --- |
| Tím: | Cool IT |
| Členovia tímu: | Alžbeta Bachroníková (ABA) |
|  | Martin Fiala (MFI) |
|  | Slávka Ivaničová (SIV) |
|  | Michal Štefanec (MST) |

Zápisnica

Dátum: 15.10.2015

Prítomní: ABA, MFI, SIV, MST

# Agenda

1. Zhodnotenie predchádzajúceho obdobia

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Čo** | **poznámky** | **zodpovedná osoba** | **stav** |
| Katalóg požiadaviek | Vytvorenie prvotného návrhu katalógu požiadaviek | ABA, MFI | DONE |
| Stretnutia | Stretnutie s cvičiacim a zadávateľom | všetci | DONE |

1. Úlohy na nasledujúce obdobie

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Čo** | **poznámky** | **zodpovedná osoba** | **do** |
| Katalóg požiadaviek | Upraviť katalóg požiadaviek podľa poznámok zo stretnutia s P. Petrovičom | MST | 16.10.2015 |
| Moqups | Vytvorenie popisu používateľských rozhraní | ABA | 19.10.2015 |
| Entito-relačný dia. | Vytvoriť entito relačný diagram |  | 19.10.2015 |
| Use-case diagram | Vytvoriť use-case diagram | MST | 19.10.2015 |
| Stavový diagram | Vytvoriť stavový diagram | MFI | 19.10.2015 |
| Sekvenčný diagram | Vytvoriť sekvenčný diagram | SIV | 19.10.2015 |