**Tvorba informačných systémov**

**projekt: Flashcards**

|  |  |
| --- | --- |
| Tím: | Cool IT |
| Členovia tímu: | Alžbeta Bachroníková (ABA) |
|  | Martin Fiala (MFI) |
|  | Slávka Ivaničová (SIV) |
|  | Michal Štefanec (MST) |

Zápisnica

Dátum: 22.10.2015

Prítomní: ABA, MFI, MST

# Agenda

1. Zhodnotenie predchádzajúceho obdobia

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Čo** | **poznámky** | **zodpovedná osoba** | **stav** |
| Analýza | Dokončená konceptuálna analýza | Všetci | hovoto |
| Katalóg požiadaviek | Dokončený katalóg | Všetci | Hotovo |
| Zlomená noha | Betka má asi zlomenú nohu | ABA | In progress |

1. Úlohy na nasledujúce obdobie

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Čo** | **poznámky** | **zodpovedná osoba** | **do** |
| Katalóg požiadaviek | Prezentovať katalóg požiadaviek p. Kupkovi aby nám ho schválil. | Všetci | 29.10.2015 |
| Analýza technológií | Treba pozrieť možné technológie a napísať správny dokument | Všetci | 26.10.2015 |
| Betkina noha | Betka by si mala vyliečiť nohu čo najskôr | ABA | 31.10.2015 |